**Smlouva o spolupráci na projektu**

„Lávka Roztoky – Klecany“

Číslo: S-6348/OVM/2025

**1. Středočeský kraj**

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČ: 70891095

DIČ: CZ70891095

zastoupený: Mgr. Petrou Peckovou, hejtmankou Středočeského kraje

bankovní spojení: PPF banka a.s., Evropská 2690/17, P.O. BOX177, 160 41 Praha 6

číslo účtu: 4440009090/6000

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Petr Borecký, radní pro oblast veřejné dopravy

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Jan Zákostelský, DiS., vedoucí oddělní projekce P+R a cyklostezek, Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, p.o.

(dále jen „**Kraj**“)

**2. Město Klecany**

se sídlem: U Školky 74, 250 67 Klecany

IČ: 00240290

DIČ: CZ-00240290

zastoupena: Mgr. Danielem Dvořákem, starostou

bankovní spojení: Komerční banka a. s., Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, 114 07, P.O. BOX 839

číslo účtu: 2228201/0100

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Daniel Dvořák, starosta

(dále jen „**Město Klecany**“)

**2. Město Roztoky**

se sídlem: Nám. 5. května 2, 252 63, Roztoky

IČ: 00241610

DIČ: CZ00241610

zastoupena: Mgr. Jaroslavem Drdou, starostou

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., Olbrachtova 1929/62, Praha 4 - 140 00

číslo účtu: 388041369/0800

osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Mgr. Jaroslav Drda, starosta

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Marie Dvořáková

(dále jen „**Město Roztoky**“)

(Město Klecany a Město Roztoky dále společně jako „**Města**“)

(Kraj, Město Klecany a Město Roztoky dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“ nebo společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají dnešního dne v souladu s ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**NOZ**“) tuto smlouvu o spolupráci na projektu „**Lávka Roztoky – Klecany**“ (dále jen „**Smlouva**“).

**PREAMBULE**

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

1. Smluvní strany spojuje společný zájem na přípravě a realizaci projektu „**Lávka – Roztoky Klecany**“ (dále jen „**Projekt**“), jehož předmětem je vybudování stavby „Lávka Klecany – Roztoky“ v k. ú. Klecany a k.ú. Roztoky u Prahy, (dále jen „**Stavba**“). Cílem Projektu je umožnění překonání řeky Vltavy pro pěší a cyklisty na páteřní cyklotrase národního významu NA 04 a propojení již hotových úseků stezek pro chodce a cyklisty na obou březích řeky.
2. Města jsou účastníky projektu a zajistí zpracování projektové dokumentace pro povolení záměru (DPZ), vydání povolení záměru (PZ) a zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS). Po nabytí právní moci PZ předají Města Kraji projektovou dokumentaci stavby a postoupí mu práva a povinnosti stavebníka z PZ.
3. Kraj prohlašuje, že jako budoucí investor zajistí realizaci Stavby. Kraj je dle dohody smluvních stran oprávněn k podání žádostí o dotaci z fondů EU na financování Projektu, jakož i žádosti o příspěvek na Státní fond dopravní infrastruktury na financování Projektu. Kraj je v případě získání dotace či příspěvku jejich příjemcem.
4. Vzhledem k tomu, že Města nebudou investorem stavby, nejsou oprávněna žádat o dotaci z rozpočtu Středočeského kraje na projektovou dokumentaci Stavby z programu „Středočeský Fond podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ a NIP“, a nebudou ani žadatelem o dotaci z fondů EU, ani žadatelem o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na financování Projektu.

SE SMLUVNÍ STRANY DOHODLY NA UZAVŘENÍ TÉTO SMLOUVY:

**I.**

**Účel a předmět smlouvy**

1. Smluvní strany, mají zájem na realizaci Projektu.
2. Za účelem realizace Projektu Smluvní strany uzavírají tuto Smlouvu, která upravuje jejich vzájemná práva a povinnosti při přípravě a realizaci Projektu.
3. K dosažení účelu uvedeného v tomto článku Smlouvy se Smluvní strany zavazují vzájemně spolupracovat podle pravidel stanovených touto Smlouvou.

**II.**

**Povinnosti Smluvních stran a další podmínky spolupráce**

1. Kraj, jakožto budoucí investor Projektu, se zavazuje
2. finančně zajistit ze svého rozpočtu realizaci Stavby.
3. prostřednictvím Krajské správy a údržby silnic p. o. organizačně zajistit provedení Stavby a dalších činností s tím souvisejících;
4. zajistit technický dozor nad Stavbou;
5. zajistit správu, provoz a údržbu komunikace vzniklé realizací Stavby, kterou může zajistit buď na základě dodávky služeb od smluvně zajištěného dodavatele, případně od Krajem zřizovaných příspěvkových organizací nebo právnických osob, v nichž má majetkovou účast;
6. poskytnout Městům finanční příspěvek ve výši skutečně uhrazených nákladů na pořízení DPZ z důvodu uvedeného v preambuli, odstavec (D), a to ve lhůtě do 90 kalendářních dní od doručení žádosti o proplacení příspěvku. Žádost jsou Města oprávněna zaslat Kraji nejdříve po nabytí právní moci SP. Smluvní strany souhlasí s tím, že poskytnutí příspěvku může být předmětem samostatné smlouvy;
7. požádat o dotaci na realizaci Projektu z dalších veřejných finančních zdrojů. Kraj je povinen bezodkladně seznámit Města s podmínkami a povinnostmi vyplývajícími ze smluv a rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku na financování Projektu. Města se zavazují poskytnout Kraji součinnost při plnění povinností vyplývajících ze smluv a rozhodnutí o přidělení dotace či příspěvku na financování Projektu.

Města a Kraj se mohou zvláštní smlouvou dohodnout, že činnost dle bodu d) mohou na základě zvláštní smlouvy pro Kraj zajistit Města.

1. Města se zavazují
2. bezplatně poskytnout Kraji projektovou dokumentaci do stupně DPZ a PDPS (včetně) a pravomocného PZ na akci „Lávka Roztoky – Klecany“. Součástí bude listinná i elektronická forma dokumentace zmíněných dokumentů, včetně všech souvisejících povolení a vyjádření, data ve formátu DWG a také faktura a výpis z bankovního účtu potvrzující uhrazení nákladů na vyhotovení DPZ pro účel využití v žádosti o příspěvek ze Státního fondu dopravní infrastruktury na „Křížení komunikací“.
3. vyvinout maximální úsilí a součinnost v rámci své působnosti a pravomocí ke zdárnému průběhu a dokončení Projektu;
4. bezúplatně postoupit Kraji práva a povinnosti stavebníka z povolení záměru Stavby;
5. za účelem realizace Projektu a následného provozu cyklostezky darovat pozemky ve vlastnictví Měst dotčené Stavbou Kraji; Města prohlašují, že na pozemcích neváznou žádné právní vady, zástavní práva, služebnosti ani žádná jiná práva třetích osob;
6. za účelem realizace Projektu a následného provozu cyklostezky zajistit zřízení veškerých služebností k pozemkům ve vlastnictví České republiky, s právem hospodaření Povodí Vltavy, s.p., potřebných k realizaci Projektu a postoupit Kraji práva a povinnosti oprávněného ze smlouvy o zřízení služebnosti na stavbou dotčených pozemcích ve vlastnictví České republiky s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s. p.;
7. v případě, že budou Stavbou či Projektem dotčeny pozemky ve vlastnictví třetích osob, zajistit zřízení příslušných služebností, jež umožní realizaci Projektu, případně odkup dotčených částí pozemků s následným bezúplatným převodem na Kraj;
8. nezatížit pozemky ve vlastnictví Měst dotčené Stavbou právy a povinnostmi třetích osob bez přechozího písemného souhlasu Kraje.
9. v případě, že Kraji nebudou poskytnuty prostředky na pokrytí nákladů na vypracování DPZ, vrátit Kraji finanční příspěvek poskytnutý dle článku II. odst. 1. písm. e) této Smlouvy na účet uvedený v záhlaví této Smlouvy, a to do 60 dnů od doručení oznámení Kraje o rozhodnutí o nepřidělení dotace.
10. Města jsou oprávněna vyzvat Kraj, aby jim darované pozemky vrátil, pokud Kraj nezahájí stavbu do 36 měsíců od nabytí účinnosti darovací smlouvy na předmětné pozemky.
11. Smluvní strany jsou dále povinny zejména:
12. poskytovat si vzájemnou součinnost a informace v rámci procesu přípravy a realizace Projektu;
13. prezentovat výstupy Projektu jako společnou aktivitu Projektu.

**III.**

**Způsob komunikace**

Při komunikaci mezi Smluvními stranami se upřednostňuje elektronická forma komunikace (ve formě e-mailu), přičemž kontaktní osoby si Smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu po podpisu Smlouvy.

**IV.**

**Trvání smlouvy**

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do okamžiku:

zrušení přípravy Projektu, nebo

dokončení realizace Projektu,

přičemž kterýmkoliv z uvedených okamžiků spolupráce Smluvních stran podle této Smlouvy zaniká.

1. Ukončení spolupráce podle odst. 1 tohoto článku nemá žádný vliv na spolupráci stran podle jiné smlouvy.
2. V případě ukončení Smlouvy z důvodu uvedeného v článku IV. odst. 1a) je Kraj povinen převést Městům pozemky bezúplatně zpět a to do 90 dnů od okamžiku ukončení Smlouvy.

**V.**

**Společná a závěrečná ustanovení**

1. Veškerá práva a povinnosti Smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními NOZ.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy mohou být provedeny pouze písemně, vzestupně číslovanými dodatky. Ke své platnosti vyžadují souhlas oprávněných zástupců všech Smluvních stran a předchozí schválení v příslušných orgánech Smluvních stran.
3. Tato Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve formátu PDF/A a smluvní strany jí podepisují elektronicky. Tato Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu všemi Smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**ZoRS“**).
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této Smlouvy v registru smluv dle ZoRS zajistí Kraj.
5. Pokud bude k naplnění účelu této Smlouvy, jak je v ní vyjádřen, zapotřebí uzavření dalších smluvních závazků mezi Smluvními stranami této Smlouvy, zavazují se tyto Smluvní strany k uzavření takové smlouvy nebo smluv tak, aby mohl být účel této Smlouvy co nejlépe naplněn.
6. Uzavření této Smlouvy bylo schváleno usnesením Zastupitelstva kraje … ze dne … 2025, usnesením zastupitelstva Města Klecany UZ-24-4/25 ze dne 18. 9. 2025 a usnesením Města Roztoky UZ-123-9/25 ze dne 22. 10. 2025. Tyto dokumenty jsou přílohami této Smlouvy:

Příloha č. 1: Usnesení Zastupitelstva Kraje … ze dne …2025

Příloha č. 2: Usnesení zastupitelstva Města Klecany UZ-24-4/25 ze dne 18. 9. 2025

Příloha č. 3: Usnesení zastupitelstva Města Roztoky UZ-123-9/25 ze dne 22. 10. 2025.

Příloha č. 4: Přehledná situace stavby „Lávka Roztoky – Klecany“

1. Toto právní jednání splňuje všechny podmínky stanovené v zákoně č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

Středočeský kraj

Mgr. Petr Borecký

radní pro oblast veřejné dopravy a mobility

Město Klecany

Mgr. Daniel Dvořák

Starosta

Město Roztoky

Mgr. Jaroslav Drda

starosta

Příloha č. 1 – Usnesení Zastupitelstva Kraje … ze dne …2025

Příloha č. 2: Usnesení zastupitelstva Města Klecany UZ-24-4/25 ze dne 18. 9. 2025



Příloha č. 3: Usnesení zastupitelstva Města Roztoky UZ-123-9/25 ze dne 22. 10. 2025



Příloha č. 4 – Přehledná situace stavby „Lávka Roztoky – Klecany“ – bude doplněno dle aktuálního stavu rozpracovanosti PD

